**ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЛАНА ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА НА ЗЕМЛЕ В 2016 ГОДУ**

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2015 г. № 428 «О некоторых вопросах наведения порядка на земле» областными штабами и Минской городской комиссией, созданными из представителей территориальных органов Минприроды, Минздрава, Минлесхоза, землеустроительных служб исполкомов, управлений жилищно-коммунального хозяйства исполкомов, иных госорганов и организаций, на постоянной основе обеспечивается контроль и координация работы по реализации мероприятий по наведению порядка на земле.

На основании показателей, установленных республиканским планом мероприятий по наведению порядка на земле в 2016 году, областными, городскими и районными исполнительными комитетами были разработаны, утверждены и реализованы региональные планы мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов на 2016 год на территориях (объектах) соответствующих районов, городов, районов в городах.

Вопросы наведения порядка на земле регулярно рассматривались на заседаниях областных, городских и районных штабов по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, на заседаниях местных исполнительных и распорядительных органов, на коллегиях Минприроды и его территориальных органов с приглашением заинтересованных государственных органов и организаций, а также на заседаниях Президиумов местных Советов депутатов.

Соответствующими контролирующими службами осуществляется постоянный контроль за выполнением мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов.

Анализ фактического выполнения республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле в 2016 году показал, что все запланированные задания республиканского плана выполнены в полном объеме, а по некоторым заданиям перевыполнены в два и более раза.

Фактическое выполнение республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле выглядит следующим образом.

**Пункт 1. Благоустройство (обустройство) и содержа­ние (эксплуатация) территорий населенных пунктов** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

В рамках данного задания проведена следующая работа:

доукомплектовано 1 145 спортивных и детских игровых площадок на дворовых территориях при многоэтажной жилой застройке (что составляет 140% от запланированного объема работ на 2016 год);

произведена посадка свыше 82 тыс. деревьев и 179 тыс. кустарников на дворовых территориях при многоэтажной жилой застройке и иных территориях (что составляет 120% и 122% соответственно от запланированного объема на 2016 год);

установлено 13 926 контейнеров для раздельного сбора отходов (что почти вдовое больше запланированной нормы на 2016 год и составляет 194%);

отремонтировано 1 474,6 тыс.м2 улично-дорожной сети (187%);

устроено, реконструировано и отремонтировано 447,05 га газонов (123%).

**Пункт 2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

В рамках данного задания проведена работа по:

установке и ремонту ограждений на 760 животноводческих фермах и комплексах (что составило 107% от запланированного объема работ на 2016 год);

ремонту и реконструкции 311 объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод (111%);

асфальтированию территорий и подъездных путей к 110 животноводческим фермам и комплексам (122%);

обустройству, ограждению, установке информационных указателей 312 площадок для временного хранения металлолома и 308 площадок для временного хранения изношенных шин   
(117 и 121% соответственно);

ремонту 715 павильонов артезианских скважин (107%);

установке и ремонту 893 ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин (102%);

сносу 415 непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций (133%), а также по рекультивации и вовлечению в хозяйственный оборот 195,4 га освободившихся после сноса данных объектов земель (160%);

распашке и вовлечению в хозяйственный оборот 7 838,43 га пустующих сельскохозяйственных земель (239%).

**Пункт 3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского путем скашивания ручным и механическим способами** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – апрель-октябрь).

Мероприятия по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского выполнены в полном объеме. Так, проведено скашивание борщевика Сосновского ручным и механическим способами на площади 2 539,3 га, а также с применением пестицидов на площади 1 026,51 га.

**Пункт 4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог** (исполнители: Минтранс, Минлесхоз, местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

Работы по поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог выполнены в полном объеме.

В 2016 году были проведены работы по уборке отходов, валежной древесины, сухостойных и находящихся в аварийном состоянии деревьев, скашиванию сорной растительности в полосах отвода железных дорог на протяженности 2 240,18 км.

Для поддержания в надлежащем состоянии полос отвода вдоль железных дорог организована работа по удалению отходов на станциях, остановочных пунктах, вокзалах, производственных базах и прилегающих к ним территориях.

В защитных насаждениях полос отвода железной дороги вырублены сухостойные деревья, находящиеся в аварийном состоянии, угрожающие падением на путь, устройства связи и электроснабжения в количестве 56,9 тыс. штук, проведено кронирование деревьев в количестве 1,5 тыс. штук.

Организациями государственного дорожного хозяйства, подчиненными Минтрансу, на постоянной основе ведется патрулирование автомобильных дорог, во время которых проводится работа по поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог, на производственных базах и прилегающих к ним территориях.

За отчетный период подведомственными Минтрансу автодорожными предприятиями выполнены следующие работы:

ликвидировано свыше 270 несанкционированных мест размещения отходов в полосах отвода вдоль автомобильных дорог;

вырублено 45 722 сухих и поврежденных дерева, а также дикорастущих кустарников на площади свыше 370 га;

удалено порядка 4,4 тыс. тонн отходов с автобусных остановок, а также 2,7 тыс. тонн с землеполотна и полос отвода вдоль автомобильных дорог.

**Пункт 5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда** (исполнители: Минлесхоз, Минобороны, местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

В отчетном периоде лесохозяйственными организациями в целях поддержания в надлежащем состоянии территорий лесного фонда, в том числе территорий, прилегающих к площадкам вдоль автомобильных дорог, к садоводческим товариществам и другим территориям, проведены:

рубки ухода за лесом и санитарные рубки на территории 40 262 га (151% от запланированного объема работ на 2016 год);

удаление отходов с площади 9 775 га (176%).

В лесном фонде, находящемся в ведении Минобороны, проведены рубки ухода за лесом и санитарные рубки на территории 1024,5 га, а также проведены работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов.

**Пункт 6. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

Обустроено и отремонтировано 1 424 существующих места и зоны отдыха на водных объектах, включая установку (ремонт) малых архитектурных форм, информационных знаков, контейнеров для сбора отходов и других элементов благоустройства, что составляет 125% от запланированного задания за отчетный период.

Кроме того, создано и обустроено 70 новых мест и зон отдыха на водных объектах (132%).

**Пункт 7. Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий** (исполнители: республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – в течение года).

Осуществлено обустройство 257 существующих зон и мест отдыха, расположенных на особо охраняемых природных территориях (196%), а также создано и обустроено 30 новых мест отдыха на данных территориях (115%).

**Пункт 8. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели гражданского населения** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – в течение года).

Обустроено, а также постоянно поддерживается в надлежаще состоянии 7 649 мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы и других памятных места.

**Пункт 9. Наведение порядка в использовании земель на территории воинских частей, общевойсковых полигонов и иных объектов военной инфраструктуры Минобороны** (исполнители: Минобороны, срок – в течение года).

Запланированные работы по наведению порядка на территориях воинских частей, общевойсковых полигонов и иных объектов военной инфраструктуры Минобороны выполнены в полном объеме.

Произведен снос 62 неэксплуатируемых зданий и сооружений организаций Минобороны, выполнены работы по скашиванию сорной растительности на территориях организаций Минобороны на площади 939,8 га, установлено (отремонтировано) два ограждения в организациях системы Минобороны.

**Пункт 10. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий кладбищ** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

Проведены работы по устройству (ремонту) ограждений, оборудованию площадок для сбора отходов, сносу аварийных деревьев на территории 2 818 кладбищ (116% от запланированного объема работ на 2016 год).

**Пункт 11. Поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоянии, рекультивация полигонов (мини-полигонов) отходов и прилегающих к ним территорий** (исполнители: Минжилкомхоз, местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

Проведена рекультивация 294 выведенных из эксплуатации объектов захоронения отходов (159% от запланированного объема работ на 2016 год).

Проведены работы по устройству обваловки (ограждений), подбуртовке и уплотнению отходов, а также по очистке прилегающих территорий и подъездных путей на 1 860 объектах захоронения отходов (117%).

**Пункт 12. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

Проведены работы по обустройству площадок, в том числе контейнерных, для временного хранения отходов, установке контейнеров для сбора отходов, скашиванию сорной растительности на территории 3 298 садоводческих товариществ и потребительских кооперативов (133% от запланированного объема работ на 2016 год), а также установлено 245 емкостей для хранения отработанных масел в гаражных кооперативах (174%).

**Пункт 13. Содержание, эксплуатация и рекультивация внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, республиканские органы государственного управления и иные организации, срок – в течение года).

Проведена рекультивация 177 отработанных внутрихозяйственных карьеров (164%) на площади 178,8 га (185%).

**Пункт 14. Реконструкция и восстановление мелиоративных систем** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации).

Проведены реконструкция и восстановление участков 184 мелиоративных систем (111%) на общей площади 36 397,9 га (108%).

**Пункт 15. Проведение агромелиоративных работ на осушенных сельскохозяйственных землях** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – в течение года).

В течение 2016 года данные работы проводились по мере необходимости.

**Пункт 16. Внесение органических удобрений в целях восстановления плодородия почв** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – в течение года).

В отчетный период в целях восстановления плодородия почв сельскохозяйственными организациями внесено свыше 40 млн. тонн органических удобрений.

**Пункт 17. Проведение обследований земель на предмет выявления участков сильноэродированных земель, осушенных земель с деградированным торфяным слоем, определение направлений их дальнейшего использования, включая определение необходимости перевода в другие категории и виды земель и экологической реабилитации** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, республиканские органы государственного управления, иные организации, срок – март-ноябрь).

При выявлении участков сильноэродированных земель местными исполнительными органами проводились работы по восстановлению и экологической реабилитации данных земель.

**Пункты 18, 19 Лесовосстановление на гарях в границах лесного фонда и лесоразведение на развеваемых песках, склонах, оврагах в границах лесного фонда** (исполнители: Минлесхоз, срок – в течение года).

Лесохозяйственными организациями, подчиненными Минлесхозу, в 2016 году работы по лесовосстановлению на гарях, а также по лесоразведению на развеваемых песках, склонах, оврагах в границах лесного фонда были проведены на площади 1 465 га и 43 га соответственно.

**Пункт 20. Проведение инвентаризации радиационно опасных земель** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, МЧС, срок – в течение года).

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в 2016 году Буда-Кошелевским, Кормянским, Речицким районными исполнительными комитетами Гомельского облисполкома, по итогам проведения работ по инвентаризации радиационно опасных земель, в данный облисполком направлены материалы об исключении земель из радиационно-опасных площадью 1 575,01 га. Формируются материалы по исключению радиационно-опасных земель на территории Мозырского и Жлобинского районов. Землеустроительными службами районных исполнительных комитетов Могилевского облисполкома завершены работы по культуртехническому обследованию радиационно-опасных земель на площади более 10 000 га.

**Пункт 21. Проведение инвентаризации луговых угодий в поймах рек и на низинных болотах, заросших древесно-кустарниковой растительностью и тростником, в целях последующего их рационального использования** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – май-сентябрь).

На территории Брестской области расположено 78,6 тыс. га естественных луговых пастбищных угодий, из них закустаренных – более 2,6 тыс. га, заболоченных – более 7,2 тыс. га.

В Витебской области данные территории не выявлены.

В остальных областях данные мероприятия не приводились.

**Пункт 22. Обеспечение информационного сопровождения в средствах массовой информации реализации мероприятий по наведению порядка на земле** (исполнители: Минприроды, Мининформ, Белтелерадиокомпания, местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

В 2016 году Минприроды, его территориальными органами, местными органами власти, иными госорганами и организациями была проведена широкомасштабная разъяснительная работа по вопросам благоустройства и наведения порядка на территориях населенных пунктов, предприятий и организаций в средствах массовой информации: телевидение, радиовещание, печатные периодические издания, интернет-сайты.

Информационное сопровождение Белтелерадиокомпанией данных мероприятий осуществлялось в следующих теле- и радиопередачах:

телеканал «Беларусь 1» - «Новости», «Панорама», «Новости региона», «Новости. Центральный регион», «Твой город», «Доброе утро, Беларусь!», «Terra incognita. Беларусь неизвестная»;

первый национальный канал Белорусское радио – «Новости», «Радиофакт», «Постфактум», «Актуальной микрофон», «Для тех, кто дома», «Утро с Белорусским радио», «Такой день», «Беларусь – Россия», «Акценты», «Деловой радиопортал»;

радиостанция «Столица» - «Новости».

Основными направлениями освещения были:

благоустройство территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов;

приведение в надлежащее состояние территорий вдоль автомобильных и железных дорог, территорий лесного фонда, а также зон отдыха на водных объектах;

обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений времен Первой мировой и Великой Отечественной войн;

мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению;

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель;

проведение республиканского субботника.

Тематика благоустройства и наведения порядка на земле также широко освещается в эфирах региональных телерадиокомпаний: ТРК «Гомель», ТРК «Брест», ТРК «Витебск», ТРК «Могилев» и др., а также в специальных рубриках государственных республиканских и региональных СМИ, интернет-порталах изданий.

**Пункт 23. Создание и поддержание в актуальном состоянии на Интернет-сайтах информации о наведении порядка на земле** (исполнители: Минприроды, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

На официальных сайтах Минприроды и его территориальных органов, а также на сайтах исполнительных комитетов созданы и постоянно актуализируются специальные разделы по вопросам благоустройства и наведения порядка на земле. Ведутся рубрики на природоохранную тематику, а также размещаются фотоматериалы о проделанной работе по принципу «До» и «После».

**Пункт 24. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию экологических дат** (исполнители: республиканские органы государственного управления и иные организации, срок – в течение года).

Местными исполнительными органами власти, Минприроды и его территориальными органами совместно с представителями иных государственных органов и организаций были организованы и проведены общественные акции, приуроченные к празднованию всех экологических дат.

Комитетами по образованию местных исполнительных и распорядительных органов совместно с территориальными органами Минприроды были проведены конкурсы, посвященные Международному дню Земли, Дню птиц, конкурс юных флористов «Мелодии лета», выставка-конкурс творческих работ «Чудеса своими руками», городской детский экологический праздник «Земли моей живое лицо» и многие другие.

Во всех учреждениях образования ко всем экологическим праздникам проведены информационные уроки, викторины, конкурсы экологических бригад, внеклассные мероприятия с целью экологического воспитания и повышения экологической культуры школьников. Соответствующая информация размещалась на сайтах учреждений образования, а также на официальных сайтах Минприроды и его территориальных органов.

**Пункт 25.** **Проведение и участие в республиканских и иных конкурсах по вопросам благоустройства, озеленения, извлечения вторичных материальных ресурсов из коммунальных отходов и в иных конкурсах в области наведения порядка на земле** (исполнители: республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – в течение года).

В целях повышения уровня благоустройства, санитарной очистки и озеленения населенных пунктов, осуществления комплекса мер по развитию инфраструктуры населенных пунктов республиканскими органами госуправления ежегодно организуется и проводится республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь.

За высокие показатели, достигнутые в ходе проведения республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов в 2015 году, победители награждены переходящим вымпелом и денежными премиями.

*Справочно: Итоги проведения ежегодного республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь в 2016 году будут подведены до 1 марта 2017 года.*

Минприроды и его территориальными органами ежегодно проводится республиканский конкурс на лучшую публикацию на экологическую тематику. Все победители республиканского конкурса на лучшую публикацию на экологическую тематику в 2016 году награждены дипломами и денежными премиями.

В целях формирования экологической культуры у детей, воспитания у них бережного отношения к природе, Минприроды и его территориальными органами ежегодно организуется и проводится республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику. Победители конкурса награждены дипломами и комплектами «Красная книга Республики Беларусь. Животные» и «Красная книга Республики Беларусь. Растения».

В целях пропаганды знаний в области охраны окружающей среды и природопользования и формирования экологической культуры, сохранения и восстановления природной среды, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов, повышения эффективности работы общественных экологов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, Минприроды также ежегодно организуется и проводится республиканский конкурс на лучшего общественного эколога. Лучшие общественные экологи 2016 года награждены дипломами и денежными премиями.

С целью привлечения учащейся молодежи и трудовых коллективов к выполнению мероприятий по благоустройству территорий и населенных пунктов и наведению порядка на земле на региональном уровне организуются и проводятся различные акции, смотр-конкурсы, месячники по благоустройству и наведению порядка на земле, праздники двора, в том числе среди общежитий и учреждений образования.

**Пункт 26. Проведение и участие в субботниках и экологических акциях по обустройству территорий** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, республиканские органы государственного управления, иные организации, срок – в течение года).

Во всех районах и городах согласно решениям местных исполнительных комитетов проведены весенние и осенние месячники по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территориях населенных пунктов. Проведены субботники республиканского и районных уровней, в период проведения которых выполнены мероприятия по наведению порядка на улицах, производственных и жилых территориях, объектах социально-культурного, бытового назначения, на территориях, прилегающих к дорогам, а также в местах массового отдыха населения.

Минприроды также был утвержден и реализован План по организации и проведению субботников и иных мероприятий по наведению порядка на земле в 2016 году с участием сотрудников центрального аппарата Минприроды, его территориальных органов и подчиненных организаций.

Сотрудниками различных структур и ведомств было принято активное участие в общественных акциях «Сделаем!», «Неделя леса», «Чистый лес», «Чистый водоем», «День без автомобиля» и др.

**Пункт 27. Проведение и участие в пресс-конференциях, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях по вопросам наведения порядка на земле** (исполнители: республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, ГУ «Национальный пресс-центр Республики Беларусь», иные организации, срок – в течение года).

В пресс-центре РУП «Дом прессы» с участием представителей Минприроды и других заинтересованных госорганов были проведены пресс-конференции по вопросам наведения порядка на земле и благоустройства территорий населенных пунктов.

На радио и телевидении проводятся «прямые линии» и интервью с руководителями местных органов власти, природоохранных и санитарных служб.