Приложение 1

к республиканскому плану мероприятий по наведению порядка на земле в 2016 году

ЗАДАНИЕ

по благоустройству (обустройству) и содержанию (эксплуатации) территорий

населенных пунктов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по месяцам |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Доукомплектование спортивных и детских игровых площадок на дворовых территориях при многоэтажной жилой застройке (штук) |
| Брестская область | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Витебская область | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 21 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Гомельская область | 51 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Гродненская область | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Минская область | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Могилевская область | 65 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 17 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| г. Минск\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 305 | 0 | 0 | 3 | 24 | 56 | 65 | 57 | 54 | 37 | 7 | 1 | 1 |
| Озеленение дворовых территорий при многоэтажной жилой застройке и иных территорий (посадка деревьев (тыс.штук)/кустарников (тыс. штук) |
| Брестская область | 2,86/1,42 | 0 | 0 | 0,08/0,13 | 1,66/1,05 | 0,03/0,03 | 0 | 0,01/0 | 0,02/0 | 0,66/0,02 | 0,4/0,19 | 0 | 0 |
| Витебская область | 2,355/2,059 | 0 | 0 | 0 | 0,975/1,064 | 1,05/0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33/0,625 | 0 | 0 |
| Гомельская область | 18,252/6,653 | 0 | 0 | 0 | 5,862/2,223 | 3,879/1,471 | 0/0,04 | 0 | 0 | 0/0,67 | 4,871/0,869 | 3,64/1,38 | 0 |
| Гродненская область | 2,44/3,96 | 0 | 0 | 0,21/0,31 | 0,43/0,8 | 0,86/0,64 | 0,6/0 | 0 | 0 | 0,07/0,17 | 0,19/1,34 | 0,08/0,7 | 0 |
| Минская область | 4,64/4,52 | 0 | 0 | 0,1/0 | 1,465/1,6 | 1,83/1,21 | 0,1/0 | 0 | 0,07/0,02 | 0,29/0,44 | 0,685/0,95 | 0,1/0,3 | 0 |
| Могилевская область | 3,02/2,43 | 0 | 0 | 0,1/0,3 | 1,43/1,37 | 0,36/0,53 | 0 | 0,03/0,03 | 0,03/0,03 | 0,76/0,13 | 0,31/0,04 | 0 | 0 |
| г. Минск | 35,4/126,1 | 0 | 0 | 0 | 14,4/46,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0/60,0 | 9,0/19,0 | 1/1 |
| Всего: | 68,967/147,142 | 0 | 0 | 0,49/0,74 | 26,222/54,207 | 8,009/4,251 | 0,7/0,04 | 0,04/0,03 | 0,12/0,05 | 1,78/1,43 | 17,786/64,014 | 12,82/21,38 | 1/1 |
| Установка контейнеров для раздельного сбора отходов (штук) |
| Брестская область | 1529 | 317 | 264 | 272 | 117 | 110 | 89 | 108 | 169 | 69 | 3 | 6 | 5 |
| Витебская область | 1326 | 15 | 15 | 20 | 35 | 30 | 140 | 230 | 286 | 240 | 275 | 20 | 20 |
| Гомельская область | 1649 | 77 | 101 | 207 | 176 | 165 | 272 | 153 | 139 | 178 | 81 | 50 | 50 |
| Гродненская область | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Минская область | 663 | 0 | 0 | 0 | 39 | 75 | 88 | 75 | 151 | 140 | 82 | 13 | 0 |
| Могилевская область | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| г. Минск | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| Всего: | 7167 | 409 | 380 | 499 | 367 | 380 | 589 | 566 | 795 | 877 | 891 | 739 | 675 |
| Ремонт улично-дорожной сети (тыс. м2 ) |
| Брестская область | 126,27 | 1,06 | 1,08 | 1,59 | 11,4 | 23,85 | 22,26 | 18,62 | 21,19 | 18,94 | 4,85 | 1,18 | 0,25 |
| Витебская область | 68,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,35 | 5,2 | 10,9 | 12,1 | 16,75 | 20,1 | 0 | 0 |
| Гомельская область | 106,992 | 0 | 0 | 0,300 | 0,625 | 5,365 | 39,152 | 51,670 | 5,430 | 4,100 | 0,350 | 0 | 0 |
| Гродненская область | 68,38 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 6,675 | 11,945 | 11,18 | 11,845 | 10,285 | 7,55 | 4,5 | 1,2 | 0,5 |
| Минская область | 68,915 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 3,55 | 5,576 | 11,213 | 8,11 | 15,073 | 9,268 | 12,521 | 1,706 | 0,5 |
| Могилевская область | 184,413 | 0 | 0 | 0,8 | 13,836 | 33,646 | 36,819 | 38,821 | 33,676 | 16,485 | 7,67 | 2,46 | 0,2 |
| г. Минск | 165,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 40 | 40 | 40 | 5 | 0 | 0 |
| Всего: | 788,37 | 1,76 | 2,18 | 4,99 | 41,086 | 103,732 | 150,824 | 179,966 | 137,754 | 113,093 | 54,991 | 6,546 | 1,45 |
| Устройство, реконструкция и ремонт газонов (гектаров) |
| Брестская область | 23,49 | 0 | 0 | 1,85 | 5,42 | 4,93 | 2,73 | 2,68 | 2,48 | 2,83 | 0,57 | 0 | 0 |
| Витебская область | 23,8 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| Гомельская область | 20,331 | 0 | 0 | 1,0 | 5,050 | 4,720 | 2,861 | 1,400 | 1,500 | 2,200 | 1,100 | 0,5 | 0 |
| Гродненская область | 19,233 | 0 | 0 | 0,3 | 3,71 | 3,871 | 5,711 | 2,866 | 1,955 | 0,72 | 0,1 | 0 | 0 |
| Минская область | 21,054 | 0 | 0 | 0 | 9,775 | 5,2795 | 1,9595 | 0,87 | 1,76 | 0,41 | 1 | 0 | 0 |
| Могилевская область | 25,245 | 0 | 0 | 0,5 | 8,465 | 6,965 | 1,65 | 3,25 | 3,21 | 1,205 | 0 | 0 | 0 |
| г. Минск | 231 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 21 | 0 | 0 |
| Всего: | 364,153 | 0 | 0 | 3,65 | 65,72 | 79,4655 | 48,8115 | 45,166 | 45,205 | 51,865 | 23,77 | 0,5 | 0 |

Примечание: \* - задание формируется в соответствии с планом действий по наведению порядка и обустройству территории г. Минска на 2016 г. в рамках реализации мероприятий по обустройству дворовых территорий.