Приложение 10

к республиканскому плану мероприятий по наведению порядка на земле в 2016 году

ЗАДАНИЕ

по поддержанию в надлежащем санитарном и техническом состоянии, рекультивации полигонов (мини-полигонов) отходов и прилегающих к ним территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по месяцам |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов и мини-полигонов (штук) |
| Брестская область | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Витебская область | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Гомельская область | 72 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 12 | 8 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 |
| Гродненская область | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Минская область | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Могилевская область | 22 |  0 | 1 | 0  | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0  | 0  |
| Всего: | 185 | 0 | 1 | 7 | 12 | 37 | 25 | 25 | 26 | 28 | 19 | 4 | 1 |
| Обустройство и наведение порядка на полигонах и мини-полигонах (устройство обваловки (ограждения) по всему периметру объекта, подбуртовка и уплотнение отходов, очистка прилегающих территорий и подъездных путей (штук) |
| Брестская область | 229 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Витебская область | 321 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Гомельская область | 336 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Гродненская область | 331 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Минская область | 210 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Могилевская область | 166 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| г. Минск | 3 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Всего | 1596 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Примечание: знаком «Х» указаны месяцы, в которых проводятся работы по обустройству и наведению порядка на объектах захоронения отходов и прилегающих к ним территориям c учетом сезона года и в соответствии с графиками эксплуатации этих объектов.