Приложение 13

к республиканскому плану мероприятий по наведению порядка на земле в 2016 году

ЗАДАНИЕ

по реконструкции и восстановлению мелиоративных систем

|  | Всего | В том числе по месяцам |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Реконструкция и восстановление участков мелиоративных систем (штук/гектаров) |
| Брестская область | 34/ 4581,3 | 0 | 2/ 174 | 3/ 545 | 6/ 435 | 2 / 305 | 5/ 752 | 6/ 774,6 | 3/ 397,7 | 3/ 814 | 3/ 299 | 1/ 85 | 0 |
| Витебская область | 23 / 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/ 96 | 0 | 1 / 113 | 3 / 411 | 9/ 1876 | 5/ 746 | 4 / 556 | 0 |
| Гомельская область | 35/ 11384,23 | 1/ 398 | 1/ 54 | 1/ 115 | 3/ 401 | 9/ 1526,503 | 6/ 791,73 | 1/ 6092 | 2/ 307 | 3/ 514 | 5/ 811 | 3/ 374 | 0 |
| Гродненская область | 21/ 3200 | 0 | 0 | 0 | 1/ 100 | 2/ 250 | 4/ 600 | 3/ 600 | 6/ 900 | 2/ 350 | 2/ 300 | 1/ 100 | 0 |
| Минская область | 36/ 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/ 700 | 4/ 800 | 5/ 1200 | 6/ 1400 | 5/ 1200 | 4/ 800 | 5/ 1000 | 4/ 900 |
| Могилевская область | 17/ 2593 | 0 | 0 | 1/ 106 | 1/ 20 | 1/ 70 | 4/ 587 | 2/ 28 | 2/ 189 | 1/ 246 | 3/ 660 | 1/ 337 | 1/ 350 |
| Всего: | 166/ 33556,53 | 1/ 398 | 3/ 228 | 5/ 766 | 11/ 956 | 18/ 2947,503 | 23/ 3530,73 | 18/ 8807,6 | 22/ 3604,7 | 23/ 5000 | 22/ 3616 | 15/ 2452 | 5/ 1250 |