Приложение 3

к республиканскому плану мероприятий по наведению порядка на земле в 2016 году

ЗАДАНИЕ

по поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных\* и железных дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по месяцам | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Уборка отходов, валежной древесины, сухостойных и находящихся в аварийном состоянии деревьев в полосах отвода вдоль железных дорог (километров) | | | | | | | | | | | | | |
| Брестская область | 74 | 2 | 13 | 10 | 8 | 5,5 | 10 | 7 | 5 | 7,5 | 1 | 4 | 1 |
| Витебская область | 46 | 4 | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7,5 |
| Гомельская область | 103 | 1 | 3 | 3,5 | 7,5 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 1,0 |
| Гродненская область | 79,7 | 9 | 10,4 | 10,2 | 7,2 | 6,1 | 7,5 | 6,6 | 1,5 | 5,2 | 3,6 | 6,2 | 6,2 |
| Минская область | 89 | 1,5 | 2 | 4,5 | 8,5 | 12 | 17,5 | 17,5 | 12 | 7,5 | 3 | 2 | 1 |
| Могилевская область | 112 | 12,5 | 10 | 14,5 | 13 | 9,5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7,5 | 8 |
| г. Минск | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 504,2 | 30 | 43,4 | 47,7 | 45,7 | 50,7 | 61,65 | 58,25 | 43,6 | 41,2 | 28,6 | 28,7 | 24,7 |

Примечание: \* - состав работ по техническому надзору за содержанием автомобильных дорог общего пользования, обустройству мест отдыха вдоль автомобильных дорог и порядок его осуществления определяются Минтрансом в соответствии с законодательством.