Приложение 5

к республиканскому плану мероприятий по наведению порядка на земле в 2016 году

ЗАДАНИЕ

по поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству мест и зон отдыха на водных объектах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по месяцам | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Обустройство (ремонт) существующих мест и зон отдыха на водных объектах  (установка (ремонт) малых архитектурных форм, установка информационных знаков, обустройство автомобильных парковок, установка контейнеров для сбора отходов, оснащение питьевыми фонтанчиками, оборудование спортивных игровых площадок, оборудование общественных туалетов) (штук) | | | | | | | | | | | | | |
| Брестская область | 132 | 0 | 0 | 0 | 48 | 65 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витебская область | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гомельская область | 55 | 0 | 0 | 7 | 20 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Гродненская область | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минская область | 714 | 7 | 1 | 9 | 261 | 414 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Могилевская область | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Минск | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 1139 | 7 | 1 | 16 | 358 | 694 | 40 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство новых мест и зон отдыха на водных объектах (штук) | | | | | | | | | | | | | |
| Витебская область | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гомельская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гродненская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минская область | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Могилевская область | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 53 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |